## Slide 1: DCL Gestion de drones
Andriot Allyssa
Connan Cyril
Medar Nicolas
Borghi Anthony
Salone Jonathan
El Moden Ahmed

## Slide 2: Plan
I. Objectifs
A atteindre
Atteints
II. Présentation
  Diagramme de Séquence
Matrice de Compétences
Rôles
III. Contribution
Problèmes rencontrés et leurs solutions
IV. Choix de conception
Ressource utilisés et pourquoi
Procédural / objet
Découpe des fichiers

## Slide 3
Objectifs à atteindre
  Projet fonctionnel sous 9 jours
  Séduire les investisseurs
Objectifs atteints
  Projet fonctionnel dans les délais
  Séduire les investisseurs ( à vous de jugez !)
  Ajout d’options
  Bonne cohésion d’équipe

## Slide 4: Diagramme de Séquence

## Slide 5: Matrice de compétences

## Slide 6: Organisation
But:
Procédural
Distribuer les taches en fonction des compétences
Adapter les heures de travail
Garder une ambiance de groupe
Problèmes rencontrés:
S’adapter au différentes personnalités
Motiver les développeurs
Mauvaise gestion des heures
Outils techniques utilisés:
Redmine
SVN

## Slide 7: Serveur Python
Choix de conception:
Procédural
Organisation:
Mise en place des différentes routes Flask
Lancement du programme en C
Parsing du KML
Problèmes rencontrés:
Parsing du KML
Outils techniques utilisés:
LXML, pyXML

## Slide 8: Application java
Choix de conception:
Objet
Organisation:
Graphique
Evènement
Réception et gestion kml
Thread de Calcul
Problèmes rencontrés:
  Fermetures des onglets
  Position du drone en mouvement
Zoom de zoom de la carte
http put
Parsing KML
Outils techniques utilisés:
Jdom/XPath
JMapViewer

## Slide 9: Interface web
Choix de conception:
Procédural
Organisation:
Graphique
Récupérer les données
Interprétation et affichage
Problèmes rencontrés:
  Animation pour l’ajout d’un transport
  Connaissance de l’Api google Map
Outils techniques utilisés:
Javasript
Api Google Maps
Ajax
Html/css (bootstrap)
jquery

## Slide 10: Calculateur
Choix de conception:
Procédural
Organisation:
Lecture Json
Génération du KML
Algorithme
Problèmes rencontrés:
  Déterminer nombre de POI
  Algorithme
Outils techniques utilisés:
CJSON
Math
Ctype
Time

## Slide 11: Avez-vous des questions?!! sinon Démonstration !!!!